TYM MUSIC

Master Brief — Resumen Ejecutivo de Decisiones

Documento maestro del proyecto · Junio 2026

# TYM Music — Master Brief (documento maestro para futuras sesiones)

Lee esto primero al retomar el proyecto. Consolida decisiones, estado y contexto. Última actualización: 2026-06-25.

## Qué es

Sistema de música por demanda para establecimientos comerciales en Colombia. Los clientes ponen su propia música desde el celular vía web app sin descargas (cero fricción). Cola compartida, control del dueño.

Directorio del proyecto: /Users/jhonytoro/Documents/emprendimiento/tym_music

## Decisiones tomadas (firmes)

| Tema | Decisión |
| --- | --- |
| Monetización | 100% pay-per-priority (pagar para adelantar tu canción). Sin cobro inicial ni mensualidad al comercio en la entrada. |
| Cobro al usuario | Micro-cobro se suma a la cuenta final del cliente (NO se procesa por canción → evita comisión de pasarela que se comería ~55%). Liquidación B2B en bloque con el comercio. |
| Precio por canción | Variable, lo fija cada comercio: $200 (cafés/espera) → $2.000 COP (premium/discos). |
| Fallback | Si nadie paga → suena lista random curada por el dueño (acorde a su estilo, legal). |
| Control del dueño | Total: estilo/géneros, aprobar/rechazar, volumen, horarios. |
| Anti-cola-infinita | Límite por usuario, tiempo máx. de espera, precio dinámico opcional. |
| Producto | Primero web app (sin descargas). App/ecosistema de usuario solo a futuro. |
| Fuente/legal | Empezar con embeds de reproductores oficiales (front desacoplado del back, sin atarse a APIs Spotify/YouTube) → migrar a catálogo licenciado con el tiempo. Nunca meterse en problemas legales. Gestionar Sayco-Acinpro. |
| Nichos | Atacar varios gradualmente (gym, cafés, barberías, food courts, salas de espera) y ver dónde tracciona más. NO entrar de frente con bares (ahí está Melao). |
| Roadmap ingresos | Año 1 entrar (pay-per-priority) → Año 2 agregar suscripción anual mínima al comercio que cubra operación → Año 3 catálogo licenciado + app. |

## Veredicto de viabilidad

VIABLE con diferenciación. No es océano azul clonar a Melao. El azul está en: música dedicada + legalidad + ingreso para el comercio.

## Números clave (supuestos a validar)

Precio promedio ponderado: $700/prioridad. Local activo: ~25 prioridades/noche × 18 noches = 450/mes → recaudo $315k/local/mes.

Split base: comercio 35% / TYM 65% (palanca a validar).

Margen contribución TYM/local: ~$196k/mes (embed), ~$116k/mes (catálogo licenciado).

Punto de equilibrio: ~76 locales activos (embed), ~129 (licenciado), con costos fijos ~$15M COP/mes.

Métrica que importa: prioridades pagadas por noche (no locales registrados).

## Competencia

Melao (melao.app): rival más cercano, pero es POS todo-en-uno; música = feature secundaria; zona gris legal; 1 bar visible. Vulnerable.

Otros locales: Apollo App, Secret DJ, "Programa tu música" (Antioquia).

Internacionales (referencia): TouchTunes (pay-per-song, 65k locales), Rockbot (US$25/mes licenciado), Soundtrack.

## Riesgos top

Legal de fuentes (Spotify/YouTube prohíben uso comercial) → mitigado con embeds + catálogo + Sayco-Acinpro. Validar con abogado PI.

Cartera (comercio no liquida) → liquidación frecuente + garantía.

Pocos pagan → fallback random + validar en campo.

## Decisiones abiertas (resolver antes/durante MVP)

Split % final comercio/TYM.

Precio dinámico vs fijo.

Definición legal exacta del "sistema intermedio" (con abogado PI).

Mecanismo anti-cartera y frecuencia de liquidación.

Costos reales: cloud, catálogo licenciado, pasarela.

## Próximos pasos

Validación de campo (10–15 entrevistas, guion en doc 02 §14).

Asesoría legal PI sobre embeds desacoplados.

MVP web app: cola tiempo real + panel dueño + QR cliente + registro de cobros a la cuenta.

Piloto en 1–2 nichos midiendo prioridades pagadas/noche.

## Documentos del proyecto

docs/00-MASTER-BRIEF.md — este archivo (resumen maestro).

docs/02-modelo-negocio-y-costos.md — modelo y costos detallados.

docs/TYM_Music_Analisis_Mercado.docx — documento Word completo con gráficas, tablas y proyecciones (para presentar/compartir).

~/.claude/plans/immutable-enchanting-lemur.md — estudio de mercado original (benchmark, océano rojo/azul, warnings).

Scripts de generación: scratchpad de la sesión (build_charts.py, build_docx.py).